АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2026                                                                                                                                   № 18

п. Плотниково

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Плотниковое сельское поселение» на 2026-2027 г.г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2026-2027 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельского поселения                                                            Р.В. Кривошеев

Приложение № 1

к Постановлению от 14.05.2026 № 18

ПЛАН

подготовки МО «Плотниковское сельское поселение»

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | Ответственные | Документы о выполнении и представления в комиссию СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | - Актуализация Схемы теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» Бакчарского муниципального района Томской области (п.38. Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») - Разместить актуализированную схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.07.2026 до 05.07.2026 | Глава сельского поселения | Скан- копия схему теплоснабжения для МО «Плотникововское сельское поселение» |
| 1.2. | - Создание комиссии на территории МО «Плотниковское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения. - Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г., лиц, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234) Размещение на официальном сайте Плотниковского сельского поселения. | до 15.08.2026 | Глава сельского поселения | Постановление Администрации Плотниковского сельского поселения |
| 1.3. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234) | Срок действия 30 календарных дней от даты начала работы комиссии | Комиссии для проведения оценки обеспечения готовности | Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) |
| 1.4. | Участие в проведении плановых противоаварийных тренировок ТСО на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на отопительный период 2026-2027 г.г. | Согласно Плана проведения противоаварийных тренировок ТСО | Глава сельского поселения |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Устранение замечаний, указанных в техническом отчете от 12.09.2025 г. № ДТ9/2025-07 по результатам технического состояния металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.1, стр.1: - выполнить отдельные фундаменты под вантовые оттяжки. | до 01.09.2026 | Администрация сельского поселения | Копия Акта, с фотоотчетом |