АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # 04.03.2019 | # п. Плотниково | # № 11 |
| --- | --- | --- |

| О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории МО «Плотниковское сельское поселение» в 2019 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с Законом Томской области «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба в период половодья 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Возложить обязанности чрезвычайной паводковой комиссии на межведомственную комиссию  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Плотниковского сельского поселения (Грибов И.С.).

- Утвердить план основных мероприятий  по организационному пропуску весеннего половодья в Плотниковском сельском поселении в 2019 году (Приложение №1).

- Поручить межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья, а также по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ.

- Постановление Главы Плотниковского сельского поселения от 28.02.2018г. № 19 «О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории МО «Плотниковское сельское поселение» в 2018 году» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Плотниковского сельского поселения | И.С. Грибов |
| --- | --- |

Приложение   № 1
к постановлению администрации

Плотниковского сельского поселения
от 04.03.2019г. № 11

## П Л А Н

основных  мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья на территории  Плотниковского сельского поселения  в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи | Март | Руководители учреждений, предприятий |  |
| 2. | Очистить водопропускные трубы от снега | Март-апрель | Начальник Бакчарского участка ОГУП «Областное ДРСУ» |  |
| 3. | Очистить улицы от снега и наледи | Март-апрель | Администрация Грибов И.С. |  |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность снегоуборочной техники | Март-апрель | Начальник Бакчарского участка ОГУП «Областное ДРСУ» |  |
| 5. | Определить места размещения населения эвакуируемых из зоны затопления | Март | Администрация Грибов И.С. |  |
| 6. | Создать пост наблюдения за подъемом уровня воды в р. Икса | До 05.04.2019 | Администрация Грибов И.С. |  |
| 7. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации района тел.22-411 об уровне воды в р.Икса, о паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | Весь период | Администрация Синовец А.В. |  |
| 8. | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению. Создать резерв медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в населенных пунктах. | постоянно | Плотниковский ФАП, Никуленкина С.А. |  |
| 9. | Рассмотреть вопросы привлечения транспорта, лодок для возможного перемещения людей из зон затопления. Заключить договора. | До 05.04.2019 | Администрация Глава сельского поселения |  |
| 10. | Провести разъяснительную работу и подворный опрос жителей в зонах возможного затопления о местах проживания в данный период и необходимости их эвакуации под роспись | Март | Администрация Синовец А.В. |  |
| 11. | Привести в порядок места для временного размещения ТКО и подъездов к ним | ### Март-апрель | Администрация Глава сельского поселения |  |
| 12. | На объектах экономики, попадающих в зону затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: -по исключению взрывов и возгораний при затоплении(прекращение подачи электроэнергии, и т.п.) а также появлению других факторов; -по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация и т.д.); -по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов; -по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; -по сохранности материальных средств. | до 05.04.2019 | Руководители организаций, предприятий |  |
| 13. | Организация проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением | До 05.04.2019г. | Администрация |  |
| 14. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Март-май | Администрация |  |
| 15. | Проверить техническое состояние гидротехнических сооружений | До 05.04.2019г. | Администрация И.С. Грибов, |  |
| 16. | Провести инвентаризацию плав средств частного сектора | До 05.04.2019г. | Администрация Глава сельского поселения |  |
| 17. | Обеспечить соблюдение правопорядка в затопляемой зоне п.Плотниково | Весь период | Участковый инспектор |  |
| 18. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на проведение противопаводковых мероприятий | До 05.04.2019 | Администрация Глава сельского поселения |  |