АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 				                                               	№ 67

п. Плотниково

О внесении изменений в постановление

от 03.10.2016 №57 «Об утверждении 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Плотниковского сельского поселения 
Бакчарского района Томской области 
на период 2016 - 2025 г.»

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха менее +8 градусов С,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Плотниковского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г., изложив части 5.2, 6, 7 в следующей редакции (Приложение№1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному обнародованию и размещению на  сайте администрации Плотниковского сельского поселения.

Глава Плотниковского сельского поселения 			                    И.С. Грибов

Приложение №1
к постановлению администрации

Плотниковского сельского поселения

от 13.09.2017 №67

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Плотниковского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. ОБ | В т.ч. МБ |  |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Октябрьская 265м, ул.Советская 180м | 2016 | 699,84 | 660,89 | 38,95 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 60 метров | 2016 | 76,44 | - | 76,44 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул. Комсомольская 531,69 метра | 2017 г. | 624,750 | 595,0 | 29,75 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 640 метров | 2018 г. | 863,440 | 820,268 | 43,172 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 130 метров | 2019 г. | 150 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 130 метров | 2020 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 130 метров | 2021 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 100 метров | 2022 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 100 метров | 2023 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 100 метров | 2024 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги п.Плотниково ул.Первомайская 100 метров | 2025 г. | 150,0 | - | 150,0 | администрация сельского поселения |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и ремонту дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры |  | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Октябрьская , ул.Советская |  | IV | 265 180 | 699,84 | 699,84 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 60 | 76,44 | 76,44 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул. Комсомольская |  | IV | 531,69 | 624,75 |  | 624,75 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 480 | 624,75 |  |  | 624,75 |  |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 6 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |
| 7 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по ремонту дорог

| № п/п | Мероприятия |  | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Октябрьская , ул.Советская |  | IV | 265 180 | 699,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 2 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 60 | 76,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 3 | Ремонт автодороги | П.Плотниково ул.Комсомольская |  | IV | 531,69 |  |  | 624,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 4 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 480 |  |  |  |  | 624,75 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 5 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 6 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 7 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 8 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 9 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 10 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |
| 11 | Ремонт автодороги | п.Плотниково ул.Первомайская |  | IV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |  |